АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17.03. 2016  № 28

О мероприятиях по организации по проведению противопаводковых мероприятий на территории поселения в 2016 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера», во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области  № 26-р от 04.03.2016г. «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории в Новосибирской области в 2016 году»:

1. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком на территории Ленинского сельсовета (приложение № 1);

1.1. создать комиссию для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ  (приложение № 2);

1.2. утвердить график дежурства на период весеннего паводка (приложение № 3);

2. Директору МУП ЖКХ «Зятьковское» Арбузовой А.А.организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой воды от загрязнения, подаваемой населению, и её качеством;

2.1. организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для котельных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

2.2. организовать очистку от снега и мусора водопропускные трубы в поселениях;

2.3. организовать вывоз снега с территории населённых пунктов, особенно, с территорий, подверженных воздействию талых вод.

3. Директору МКУ Ленинского сельсовета КДЦ Яценко Н.В. организовать работы по очистке крыш большепролетных сооружений и объектов с массовым пребыванием людей от снега, а также подходов и подъездов к ним.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава  Ленинского сельсовета:                                                            А.М.Парачь

Коваленко

47134

Приложение  1

к распоряжению

№ 28 от 17.03.2016г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАВОДКОМ

| п/н № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения инструктажей с руководителями учреждений, организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайного положения связанного с весенним паводком | март-апрель | Администрация поселения |  |
| 2. | Довести до жителей поселения информацию по предупреждению и ликвидации чрезвычайного положения связанного с весенним паводком | март-апрель | Администрация поселения |  |
| 3. | При чрезвычайной ситуации сообщить по тел. «01», «02», «03» | немедленно при обнаружении | Администрация поселения |  |
| 4. | Отключение от электроэнергии строений в случае ЧП. | немедленно | Директор МУП ЖКХ Зятьковское |  |
| 5. | Вызов бригады скорой помощи по тел. «03» | при необходимости | Администрация поселения |  |
| 7. | Вывод в безопасное место скот и домашнею птицу | при необходимости | Администрация поселения |  |
| 8. | Спасение материальных ценностей и имущества граждан | при необходимости | Администрация поселения |  |
| 9. | Временное размещение пострадавших. | до локализации ЧП | Администрация поселения |  |
| 10. | Предоставление донесений председателю КЧС и ПБ Купинского района. | по срокам | Глава поселения |  |

Приложение 2

к распоряжению

№ 28 от 17.03.2016г.

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| п/н № | Формирование | Состав сил |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав | единиц техники |  |
| 1. | ДПД МУП ЖКХ «Зятьковское» | руководитель ДПД Карбовский Михаил Николаевич | LADA-21310 |  |

Приложение  3

к распоряжению

№ 28 от 17ф.03.2015г.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ

| №№ п/п | Наименование МО | Должность | Фамилия И.О. | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочий | Домашний, сотовый |
| 1. | Ленинский сельсовет | Директор МУП ЖКХ «Зятьковское» | Арбузова Анжелика Анатольевна | 47-185 | 47-120 8-9137841361 |
| 2. |  | Культорганизатор Зятьковского СК | Дмитриенко Ирина Юрьевна | 47-134 | 47-114 8-9133873018 |
| 4. |  | Делопроизводитель Администрации | Коваленко Галина Владимировна | 47-134 | 47-120 8-9137836849 |
| 5. |  | Специалист Администрации | Пересыпко Клавдия Алексеевна | 47-134 | 47-100 8-9132024984 |
| 6. |  | Делопроизводитель Администрации | Рыбикова Елена Леонидовна | 47-134 | - 8-9137081763 |
| 7. |  | Директор МУ Ленинского сельсовета КДЦ | Яценко Наталья Владимировна | 47-134 | - 8-9833046141 |

Примечание : дежурный автомобиль LADA-21310  Водитель – Ткаченко А.В.

Тел.: 47-185, 47-134, сотовый тел.:89137399683; дом. 47-163