**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.05.2016г. № 42**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной целевой программы « О безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016 годы», за 2015 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Ленинского сельсовета от 02.03.2009 № 13 "О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области» администрация Ленинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной целевой программы « О безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Ленинского сельсовета от 30.12.2013 года № 109 "О безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальных средствах массовой информации газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте Ленинского сельсовета . 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского сельсовета А.М.Парачь

Коваленко 47134

Приложение к Постановлению Администрации Ленинского сельсовета от 20.05.2016г № 42

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной целевой программы « О безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016 годы» за 2015 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Ленинского сельсовета в объемах, предусмотренных Программой и утверждённым Решением Совета депутатов Ленинского сельсовета от 22.12.2014 г. № 129 «О бюджете Ленинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016 годы» в 2015 году предусмотрено 1018,4 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения собственные доходы 143,4 тыс. рублей, акцизы – 460,6тыс.руб. из областного бюджета на реализацию программы – 414,4 тыс.руб..

Кассовые расходы составили 1018,4 тыс. рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующей методике:

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения: Собственные доходы Акцизы  |  143,4 460,6  |  143,4 460,6 |  100 100  |
| Районный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 414,4 | 414,4 | 100 |
| Всего | 1018,4 | 1018,4 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2. табл. №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1018,4 | 1018,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| -механизированная расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского сельсовета, Купинского района, Новосибирской области  | 81,1 | 81,1 |  |
| -скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог с.Зятьковка, по улице Центральная | - | - |  |
| 1.4. Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги с.Зятьковка ул.Центральная | 937,3 | 937,3 |  |
| ***В т.ч. областной бюджет*** | **414,4** | **414,4** |  |
| ***Местный бюджет района*** | **-** | **-** |  |
| ***Местный бюджет поселения*** | **604,0** | **604,0** |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующей методике:

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:



где - степень достижения показателя, который является прямым;

- степень достижения показателя, который является обратным;

i - количество прямых показателей;

j - количество обратных показателей.

Достижение целевых показателей определяется следующим образом:



где - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой.

Бюджетная эффективность рассчитывается по следующей формуле:



где - фактическое освоение бюджетных средств;

* - плановое значение бюджетных средств.

**Отчет о реализации долгосрочной программы за 2015 год «О безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016 годы»**

 **по состоянию на 01 января 2016 г.**  (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено­ваниемеро­приятия | Объем ассигнованийв соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования) |
| ,1всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники | всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники | всего | феде­ральныйбюджет\* | обла­стнойбюджет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про­грамме | 1018,4 | - | 414,4 | 604,0 | - | 1018,4 | - | 414,4 | 604,0 | - | 1018,4 | - | 414,4 | 604,0 | - | 0 |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -механизированная расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского сельсовета.. | 81,1 | - | - | 81,1 | - | 81,1 | - | - | 81,1 | - | 81,1 | - | - | - | 81,1 | - |
|  | -скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода автомобильных дорог с.Зятьковка, ул.Центральная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.4. Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной с.Зятьковка | 937,3 | - | 414,4 | 522,9 | - | 937,3 | - | 414,4 | 522,9 |  | 937,3 | - | 414,4 | 522,9 | - | - |
| 2 | 2.1. Выполнение мероприятий по устройству уличного освещения, в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  в т.ч.: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ за отчетный 2015 финансовый год и за весь период реализации 2014-2016годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2014 год реализации Программы | 2015 год реализации Программы | 2016 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2015 год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2016 год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог, сетей уличного освещения, находящихся на содержании, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 1018,4 тыс.руб./ 1018,4 тыс.руб. х 100% =100%;

в т.ч. бюджет поселения– 604,0 тыс. рублей. / 604,0 тыс. рублей х 100% =100%;

средства районного бюджета - ;

 средства областного бюджета 414,4 тыс.руб./ 414,4 тыс.руб. х 100% =100% .

**Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:**

В 2015 году в рамках муниципальной целевой программы «О безопасности дорожного движения на территории Ленинского сельсовета на 2014-2016годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№ 2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы** **является:** обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Ленинского сельсовета. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач : совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения ; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения ; своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах улично-дорожной сети Ленинского сельсовета; совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по капитальному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сетей уличного освещения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог и сетей уличного освещения.

Анализ реализации Программы за 2015 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.